פרויקט WEB קבוצתי

Software Test Planning

תאריך: 06/04/2025

תוכן העניינים:

1.	     מבוא	3

2.	     סביבת הבדיקות	3

3.	ניהול סיכונים	4

4.	ניהול ובקרה	4

5.	     היקף הבדיקות	4

6.	אסטרטגיית הבדיקות	5

7.	קריטריונים לכניסה ויציאה	6

8.	ניהול תקלות ובאגים	7

9.	מסקנות והמלצות	8

# מבוא:

  - מטרות ויעדים:

- להבטיח שהמוצר עונה על הדרישות העסקיות והטכניות.

- לקבוע איזה פיצ'רים יבדקו ואיזה לא.

- הגדרת תהליך בדיקה עקבי, לוחות זמנים, משאבים וכלי בדיקה.

*מסמך זה תקף עבור אתר נספרסו והוא מספק את הקווים המנחים לבדיקות שיתבצעו בפרויקט.

  - תיאור המוצר וארכיטקטורה:

- אתר נספרסו הוא אתר אינטרנט שמוכר מוצרי קפה, מספק מידע על עולם הקפה ואודותיו, ונותן שירות לעסקים ואנשים פרטיים.

- האתר מנתב לרשתות החברתיות ואל העמודים הרשמיים של החברה – YouTube, Instagram, LinkedIn ו-Facebook.

# סביבת הבדיקות:

  - תשתיות נדרשות:

- מחשב המחובר לרשת האינטרנט

- מחשב בעל מערכת הפעלה Windows

- דפדפן לבדיקה – Chrome

  - כלים ושיטות:

- Postman

- Web Inspector

- בדיקות ידניות המבוססות על תרחישים שנכתבו מראש

# ניהול סיכונים:

  - סיכונים טכנולוגיים:

- הוצאת גרסה חדשה של האתר

- קריסה של האתר

- עומס משתמשים באתר

- שינוי בקוד האתר

  - סיכונים עסקיים:

- מחלות

- יציאה למילואים

- חגים ומועדים – פסח ויום הזיכרון לשואה ולגבורה

# ניהול ובקרה:

  - בקרת איכות:

- סקירות והערכת תהליכי הבדיקה מול צוות ה-Daily

  - עדכון המסמך:

- עדכון שוטף של מסמך ה-STP בהתאם לשינויים בדרישות ובסביבת הפרויקט.

# היקף הבדיקות:

  - רשימת פיצ'רים שהולכים להיבדק:

- יצירת חשבון - הרשמה

- התחברות

- התנתקות

- שכחתי סיסמה

- פרטיים אישיים – שינוי פרטים

- כתובות – הוספת כתובת

- הרשמה לניוזלטר

- סל קניות

- הוספה לסל קניות

- רכישה – קנייה של מוצר

- עמוד ראשי + פוטר

- נגישות

- קפסולות קפה

- מכונות קפה

- אביזרי קפה

- שירות לקוחות ובוטיקים

  - רשימת פיצ'רים שלא הולכים להיבדק:

- היסטוריית הזמנות

- מועדון Nespresso & You

- תנאי הטבות

- קריירה בנספרסו

- מועדון ההטבות

- מחזור וקיימות

- מגזין נספרסו

- שכפול הזמנה

- קפה לעסקים

- מדיניות וזמני אספקה

# אסטרטגיית הבדיקות:

  - חלוקת הפיצ'רים בין חברי הצוות:

- חני:

- מכונות קפה

- עמוד ראשי + פוטר

- מתן:

- נגישות

- כתובות

- שירות לקוחות ובוטיקים

- תומר:

- יצירת חשבון - הרשמה

- התחברות

- התנתקות

- שכחתי סיסמה

- פרטיים אישיים – שינוי פרטים

- סטפי:

- קפסולות קפה

- אביזרי קפה

- הרשמה לניוזלטר

- יניב:

- הוספה לסל הקניות

- סל קניות

- רכישה

  - סוגי בדיקות שיבוצעו:

- בדיקות פונקציונליות – בדיקה שכל הפיצ'רים פועלים על פי הדרישות.

- בדיקות תאימות – בדיקה בסביבות הפעלה שונות.

- בדיקות אבטחה – בדיקת פרצות אבטחה וסיכונים (סיסמה נסתרת, סיום סשיין, חסימה בעת ניסיונות התחברות מרובים עם פרטים שגויים).

- בדיקות שימושיות – הערכת חווית המשתמש ונגישות.

- בדיקות התאוששות – הפלת החשמל, ניתוק האינטרנט, ניתוק כבל רשת, כיבוי של התוכנה דרך מנהל היישומים בווינדוס.

- בדיקות אינטגרציה בין מערכות – ניווט לפייסבוק, אינסטגרם וכו'.

- בדיקות לוקליזציה – תרגום השפה לאנגלית.

- בדיקות נגישות עבור אנשים בעלי מוגבלויות.

- בדיקות חווית משתמש.

- בדיקות GUI – בדיקה ויזואלית.

  - סוגי בדיקות שלא יבוצעו:

- בדיקות ביצועים – עומסים.

# קריטריונים לכניסה ויציאה:

  - תנאים לכניסה לבדיקות:

- סביבת בדיקות מוכנה (מחשב, עכבר, מקלדת, מערכת הפעלה, דפדפן, חיבור יציב לאינטרנט).

  - תנאים ליציאה מהבדיקות:

- כאשר כל בדיקות העשן עברו בהצלחה.

- כאשר כל הבאגים בעלי חומרה קריטית תוקנו.

- כאשר כל הבאגים בעלי חומרה בינונית תוקנו מלבד 30.

- כאשר כל הבאגים בעלי חומרה קלה תוקנו מלבד 15.

# ניהול תקלות ובאגים:

  - תהליך דיווח:

- דיווח באגים יתבצע באמצעות מסמך טקסט – וורד/גוגל דוקס.

- תבנית מוכנה לדיווח שמכילה את תיאור התקלה, שלבים לשחזור, חומרת התקלה ועוד.

  - סיווג ואבחון:

- סיווג לפי חומרת התקלה – קריטית, בינונית וקלה:

- קריטית:

באג שמשבית פונקציונליות עיקרית של המערכת. אין אפשרות להמשיך להשתמש או לבדוק.

דוגמאות: קריסה של האתר, תקלה בעת תשלום, אובדן נתונים, בעיה חמורה באבטחה ועוד.

- בינונית:

באג שמופיע על תהליך עיקרי, אך יש דרך לעקוף אותו או שהוא לא משבית לחלוטין את המערכת.

דוגמאות: בעיה בטופס הרשמה שלא שומר חלק מהנתונים, לא ניתן להעלות קבצים באזור ניהול, חלק מהפיצ'רים לא פועלים כפי שצריך (למשל, סינון לא עובד בחיפוש המוצרים).

- קלה:

באג קטן שלא משפיע מהותית על השימוש, אך עדיין דורש תיקון.

דוגמאות: טעות כתיב או תרגום, אייקון שמוצג לא במקום, עיצוב מעט שבור בדפדפן מסוים, אנימציה שלא פועלת ועוד.

# מסקנות והמלצות:

  - סיכום:

- המסמך מגדיר את הקווים המנחים לתהליך בדיקות מובנה ומסודר שמטרתו להבטיח איכות גבוהה ולהפחית סיכונים.

  - המלצות:

- יש לעדכן את המסמך באופן שוטף ולהבטיח שמסמכי הדרישות והבדיקות מסונכרנים.

  - הערות נוספות:

- התאמת התהליך לגודל הפרויקט ולסביבת הפיתוח AGILE חשובה להצלחת הפרויקט.